ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Я.А. Щенников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

# КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

### по курсу: МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № |  |  |  |  | Д. В. Самарин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Практическая работа №2

«Разработка концепции инновационного проекта»

Таблица 2.2 — План инновационного проекта

Тема проекта: Разработка микросервиса автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров на основе графовой модели электрической схемы

| № п/п | Раздел плана инновационного проекта | Содержание раздела | Заполнение (по теме диссертации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краткий обзор проекта | Краткое описание сути проекта | Проект создания микросервиса автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров (ПЛК) на основе графовой модели электрической схемы. Проект направлен на устранение «цифрового разрыва» между САПР-системой (аппаратная часть) и средой разработки ПЛК (программная часть) за счёт автоматизации рутинных операций: объявления переменных, привязки адресов и генерации типовых программных блоков. |
| 2 | Введение | Цели и ожидаемые результаты проекта | Цель — повышение качества и скорости разработки ПО для систем промышленной автоматизации за счёт автоматизации написания рутинного кода и исключения «Copy-Paste ошибок» при переносе данных из электрической схемы в контроллер. Ожидаемые результаты: — сокращение времени базовой настройки проекта ПЛК на 60–80%; — снижение числа ошибок, вызванных ручным вводом данных, до нуля; — создание готового к внедрению микросервиса с открытым API. |
| 3 | Структура проекта | Роли и ответственность | Руководитель проекта: науч. рук. Михаил Егоров Анализ предметной области и САПР-экспорта: магистрант (автор) Разработка граф-модели электрической схемы: автор Разработка алгоритма трансформации графа в код ПЛК: автор Реализация и тестирование микросервиса: автор Экспертиза и приёмочное тестирование: науч. рук. |
| 4 | Комплекс работ | Работы проекта | — анализ форматов экспорта данных из EPLAN Electric P8; — построение граф-модели электрической схемы на основе топологических данных; — разработка алгоритма трансформации графа в исполняемый код ПЛК (стандарт IEC 61131-3); — реализация прототипа микросервиса; — интеграция с TIA Portal и CODESYS; — тестирование на реальных промышленных схемах; — документирование и публикация результатов. |
| 5 | График работ | График работ по этапам, список всех участников | См. таблицу 2.3 |
| 6 | Ресурсное обеспечение | Персонал, оборудование, средства и пр. | Персонал: руководитель проекта, магистрант-разработчик. Оборудование: рабочая станция (ПК), сервер для развёртывания микросервиса, промышленный контроллер Siemens S7-1200 для тестирования. Программные средства: EPLAN Electric P8, Siemens TIA Portal, CODESYS v3.5, Python 3.11, FastAPI, NetworkX (граф-библиотека), Git. |
| 7 | Финансирование проекта | Бюджет проекта, план затрат | Статья затрат Затраты, тыс. руб. Труд (зарплата магистранта) 240 Лицензии ПО (EPLAN, TIA Portal) 180 Аренда облачного сервера 36 Тестовое оборудование (ПЛК) 120 Накладные и административные расходы 24 ────────────────────────────────────────── Итого бюджет проекта: 600 |
| 8 | Ограничения, риск и неопределённость | Зависимость от внешних обстоятельств, риски, процесс решения проблем | — риск закрытости форматов экспорта данных EPLAN (проприетарный формат) → решение: использование XML/IFC-экспорта и reverse engineering; — риск несовместимости генерируемого кода с конкретными версиями ПЛК → решение: параметризуемые шаблоны под каждую платформу; — риск изменения стандарта IEC 61131-3 → решение: модульная архитектура с заменяемыми генераторами кода; — ограничение: доступ только к учебным лицензиям ПО → решение: использование trial-версий и open-source аналогов. |

Таблица 2.3 — График работ

| Работы проекта | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Анализ форматов экспорта данных EPLAN Electric P8 и обзор аналогов (TIA Portal, CODESYS) | Магистрант (автор) | 01.09.2025 – 01.11.2025 |
| Построение формальной граф-модели электрической схемы | Магистрант (автор) | 01.11.2025 – 01.02.2026 |
| Разработка алгоритма трансформации графа в код ПЛК (IEC 61131-3) | Магистрант (автор) | 01.02.2026 – 01.05.2026 |
| Реализация прототипа микросервиса и интеграция с EPLAN / TIA Portal | Магистрант (автор) | 01.05.2026 – 01.08.2026 |
| Тестирование микросервиса на реальных промышленных схемах | Магистрант (автор), науч. рук. М. Егоров | 01.08.2026 – 01.10.2026 |
| Подготовка публикации и написание диссертации | Магистрант (автор) | 01.10.2026 – 01.02.2027 |
| Защита диссертации | Магистрант (автор) | февраль 2027 |